Stand up meeting

1. ¿Qué hizo ayer?
2. ¿Qué problemas tuvo?
3. ¿Qué hará hoy?

07/10/2014

Alejandro: A)Corregir el sql del diseñador sobre crear tablas.

B)Le preocupa el repositorio, por no aparecer sus cambios.

C)Revisar el problema y enviar de nuevo si es que no lo cargo.

Kevin: A)termino su ventana de descripción de curso en la parte de diseño.

B)Intentar cambiar la estructura en el código de su tarea si previa preparación.

C)Poner en la anterior estructura y subir al repositorio.

Willy: A)Termino la ventana de anuncios(tarea) y subió al repositorio.

B)No corre el programa en otro maquina.

C)Revisar el problema y coordinar para juntar su código con otra tarea relacionada con los anuncios.

Jhon: A)Termino la ventana de Anuncios.

B)problemas para trabajar con el editor Sublime 2Text.

C)Coordinar su tarea realizada para juntar su código con el de Willy.

Harold: A)Hizo avance con la inscripción del participante.

B)no tiene problemas.

C)terminar la tarea.

Dennis: A)Termino la ventana de registro de 1 curso de 1 expositor.

B)no utiliza en las ventanas ningún Administrador de diseño, no puede coordinar con la base de datos.

C)Implementar si es posible un Administrador de diseño y arreglar error de la fecha en su ventana.

08/10/2014

Alejandro: A)Mejoro su trigger y corrigio el problema en la BD.

B)no tuvo internet para subir los cambios.

C)Seleccionar otra tarea.

Kevin: A)Termino de arreglar en su código con su administrador de diseño e hizo avance con la segunda parte de la tarea.

B)Utilizar un nuevo componente grafico JTable y no saber utilizarlo.

C)Terminar la segunda parte de la ventana de Descripcion de Cursos y aprender el funcionamiento sobre el JTable.

Willy : A)Termino de corregir su problema y coordinar para juntar su código con el de Jhon.

B)no tuvo problemas

C)Va a seleccionar y hacer otra tarea

Jhon: A)no hizo nada.

B)falta de tiempo.

C)Terminar su tarea(incluye parte del controlador y manejo de la base de datos).

Harold: A)No hizo nada

B)Problemas al hacer funcionar su ventana.

C)Terminar su tarea.

Dennis: A)Arreglo el problema de la fecha con su ventana y mantuvo su estilo de costruir sus ventanas sin manejadores de diseño.

B)Problemas al conectarse a una BD propia para probar funcionalidad.

C)Corregir su ventana de Registro de Usuario según requerimientos discutidos con el Equipo.

10/10/2014

Alejandro: A)Funciones y triggers para control de choque de horarios

B)No recuerda la condición de satisfacción para esta tarea y crisis en el diseño de clases.

C)Corregir lo de ayer y mejorar algunas funciones y seleccionar otra tarea(posiblemente la ventana Principal).

Kevin: A)Seguía terminando la ventana de Detalle de curso

B)No ha tenido mucho tiempo

C)Corregir según los detalles explicados en el grupo que no tomo en cuenta antes.

Willy: A)Termino la primera tarea y ha hecho un avance en modificación de cursos(tarea).

B)Problema con la anterior tarea ya ha hecho según los requerimientos discutidos hoy.

C)Modificar su tarea según los nuevos requerimientos.

Jhon: A)Unió el controlador de publicar y anunciar anuncios y ya combino con sus otras tareas.

B)No trabajo con una versión actualizada de la tarea de anuncios de eventos y tuvo que hacer modificaciones.

C)Hacer el controlador de la ventana de opciones y Organizador.

14/10/2014

Alejandro: A)Funcion y trigger para cupo máximo sobre los cursos en la inscripción y la clase conexión y 1 clase controlador.

B)no soluciono su problema con la conexión a internet

C)no sabia que hacer.

Kevin: A)Hizo una revisión de las ventanas hasta ahora para agregar imagen de fondo, termino la tarea de lista de cursos disponibles.

B)no puede agregar fondos a sus ventanas.

C)Va buscar una solución para poder agregar la imagen de fondo.

Willy: A)Hizo avance en la ventana de modificación sobre cancelación y suspensión de 1 curso.

B)falta de tiempo.

C)terminar la ventana de modificación.

Jhon: A)Terminar su código sobre la tarea de Anuncios, hizo pruebas, y ya lo subio al repositorio como una versión funcional.

B)sin problemas.

C)Seguir trabajando en el controlador.

Harold: A)una versión muestra de la Ventana del Expositor.

B)no puede colocar una imagen de fondo.

C)Solucionar el problema de la imagen de Fondo.

Dennis: A)Hizo la ventana de organizador y confirmación de Curso.

B)problemas para usar el repositorio y subirlo.

C)Asignarse otra tarea.